+

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

โทร 0-4448-5023-4

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการ  ตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2562   จนแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

-จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน                                        	          1

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					2

-การจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					3

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					          3

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

-บัญชรสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				4-12

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ					13-71

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เรื่อง	การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1   บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1 บทนํา

ส่วนที่ 1 บทนํา

  - บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2561   ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญ กับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของ ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช้มีหน้าที่บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี  (2562 – 2564)  และ เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 / ว 0600  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือ ดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป ปฏิบัติใชเปนอยางดี

/1.2 วัตถุ…

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด  ตางๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช งบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

/3. แผนการ…

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร ปกครอง     สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่นการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ปโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2 บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน      ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่   2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9 | 24.32 | 2,075,000 | 57.15 | กองช่าง |
| รวม | 9 | 24.32 | 2,075,000 | 57.15 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านสาธารณสุข |
| 2.1 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 5.41 | 220,000 | 6.06 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 5.41 | 220,000 | 6.06 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 3 | 8.11 | 45,000 | 1.24 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 8.11 | 220,000 | 6.06 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 6 | 16.22 | 265,000 | 7.30 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

#### ********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม / ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 8.11 | 92,000 | 2.53 | สำนักปลัด |
| 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.70 | 20,000 | 0.55 | สำนักปลัด |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 8.11 | 195,000 | 5.37 | สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 18.92 | 307,000 | 8.46 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม |
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.70 | 100,000 | 2.75 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.70 | 20,000 | 0.55 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 5.41 | 120,000 | 3.31 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

#### ********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 13.51 | 475,000 | 13.08 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.70 | 10,000 | 0.28 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 | 16.22 | 485,000 | 13.36 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| 7.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.70 | 10,000 | 0.28 | สำนักปลัด |
| 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 2.70 | 100,000 | 2.75 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 5.41 | 110,000 | 3.03 |  |
| แบบ ผ.08 |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 8.11 | 48,500 | 1.34 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 8.11 | 48,500 | 1.34 | สำนักปลัด |
| รวมทั้งสิ้น | 37 | 100 | 3,630,500 | 100 |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

แผนงาน………………………………………………………….

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                  แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเภาหนุน หมู่ที่ 2 (ตะเภาหนุน-บ้านอาจารย์สุบรรณ) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 118 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 4 | 401,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 (คลองนาดี) | ลักษณะงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 1.50 x1.50 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง) กำหนด (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 8 | 163,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายประสิทธิ์-วัดป่าพุธฐานิโย ) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 9 | 203,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายประทวน) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด ) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 10 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                    แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 (ศาลตาปู่หนองบง- อำเภอ โนนแดง) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 107 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 104 | 306,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 (ป้อมตำรวจ-บ้านจาบ) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 357 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 13 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                             แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 (บ้านนายชม-บ้านนายมนเทียร) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 137 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 (จากหลังร.พ.โนนแดง-บ้านหนองมน) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 359 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 14 | 200,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 (บ้านนายสมอน-สระหนองบง) | ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 357 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด) (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 ข้อ 156 | 202,000 | อบต. โนนแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน คุมกำเนิด ทำหมันสุนัข แมว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 2 | 40,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ข้อ 1 (สำนักปลัด) | 180,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 21 | 30,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                  แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัลการแสดงค่าดำเนินการต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 2 | 5,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                         แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ กรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก,ที่ปรึกษาและผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าของฝาก และอื่น ๆตามโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 18 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการและกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง,ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 1 | 150,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 ข้อ 7 | 50,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและของดีอำเภอ โนนแดง จำนวน 20,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่และนิทรรศการ , ค่าอาหาร , ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ | 20,000 | อบต. โนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 1 | 22,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมรทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมรทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 50,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โนนแดง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชนและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เช่น แก้ไขปัญหาความยากจน , การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง , ภัยหนาว , อัคคีภัย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 3 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 2 | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านการปราบปรามการป้องกัน ตลอดจนบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 ข้อ 5 | 15,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคม

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการ ผู้สูงวัย หัวใจธรรมะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ | 150,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 1 | 100,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตร

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

5.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล เป็นการพัฒนาแผนงานโครงการกิจกรรม และสมาชิกศูนย์ ฯลฯ (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ข้อ 5 | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าป้ายโครงการ , ค่าเช่ารถปรับอากาศ,ค่าเช่าที่พัก , ค่าอาหารระหว่างดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 3 | 250,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้ง | 200,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 9 | 5,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการพัฒนา ประสิทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 5 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 4 | 10,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่หรือเข้าร่วมในส่วนราชการอื่น ฯลฯ (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ข้อ 2 | 10,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวิทยากร , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ , ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ข้อ 1 (สำนักปลัด) | 20,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ) แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ข้อ 2 (สำนักปลัด) | 100,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                    แบบ ผด. 02 /1

*******************************

ผ.08

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2561 | พ.ศ. 2562 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | อบต. โนนแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | อบต. โนนแดง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |